**Доклад**

**Главы муниципального образования Алагирский район**

**И.И. ДЗАНТИЕВА**

**«О реализации национальных проектов на территории Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания**

**за 2021 год**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Алагирского района Республики Северная Осетия – Алания (далее – Алагирский район) в отчетном – 2021 году реализовывались **6 (шесть) национальных проектов:** «Демография, «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Культура», «Малое среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», обеспечивающие:

 - устойчивое развитие сельских территорий;

 - формирование благоприятной современной комфортной среды проживания, и как следствие, повышение уровня жизни населения;

 - повышения качества и доступности медицинской помощи населению;

 - реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы;

 - развитие сети спортивных сооружений, создание условий для занятий физкультурой и спортом;

 - создание и обеспечение в образовательных организациях района условий для занятия физической культурой и спортом, материально-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды, функционирования центров образования естественно-научной и технической направленности.

I. **Демография**

Реализация Государственной программы РСО-Алания **«Развитие физической культуры и спорта в РСО-Алания на 2017-2024 годы»,** утвержденная Постановлением Правительства РСО-Алания от 26.12.2016г. №468 «О Государственной программе РСО-Алания «Развитие физической культуры и спорта в РСО-Алания на 2017-2020 годы» (далее – Программа) в Алагирском районе не реализована в связи с изменениями, внесенными в Программу.

В отчетном году Программой предусматривались:

1) мероприятия по строительству **многофункциональных игровых площадок** площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом (далее - спортивные площадки) в населенных пунктах сельских поселений 9 (девять): с. Майрамадаг, с. Дзуарикау, с. Хаталдон, с. Суадаг, с.Верхний Бирагзанг, с.Ногкау, с. Цаликово, п. Рамоново, п. Бурон, с. Црау и 1 (один) в г. Алагир.

 В соответствии с Постановлением Правительства РСО-Алания от 19.01.2021г. №4 «О внесении изменений в Постановление Правительства РСО-Алания от 26.12.2016г. №468«О Государственной программе РСО-Алания «Развитие физической культуры и спорта в РСО-Алания на 2017-2020 годы» были внесены изменения (см. таблицу) **(сроки реализации мероприятий не указываются.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемфинансирования,(млн. руб.) | Год реализации | Примечание |
| 1 | Строительство многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с. Дзуарикау | Бюджет РСО-Алания | 4,747 | Не обозначено  | перенесли |
| 2 | Строительство многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с. Верхний Бирагзанг | Бюджет РСО-Алания | 4,747 | Не обозначено . | Перенесли |
|  3 | Строительство многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом в г. Алагир (ул. Комсомольская) | Бюджет РСО-Алания | 4,979 | Не обозначено  | Перенесли |
| 4 | Строительство многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв.м с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с. Майрамадаг | Бюджет РСО-Алания | 4,747 | Не обозначено |  |
| 5 | Строительство многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв.м с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с. Хаталдон |   | 4,747 | Не обозначено |  |
| 6 | Строительство многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв.м с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с. Ногкау |  | 4,747 | Не обозначено |  |
| 7 | Строительство многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв.м с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с. Цаликово |  | 4,747 | Не обозначено |  |
| 8 | Строительство многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом в п. Бурон |  | 4,747 | Не обозначено |  |
| 9 | Строительство многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом в п. Рамоново |  | 4,747 | Не обозначено |  |
| 10 | Строительство многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с. Суадаг | Бюджет РСО-Алания | 5,042 | 2024г. | перенесли |

 2) **строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в г. Алагир** на сумму 15 млн. рублей, согласно внесенным изменениям в Программу была обозначена на 2023 год (срок реализации не определен);

3) **строительство спортивного зала в с. Црау** на сумму 25 млн. руб., согласно внесенным изменениям в Программу, срок реализации был обозначен на 2023 год (срок реализации не определен)**;**

4) **реконструкция спортшколы в г. Алагир** на сумму 25 млн.руб. Согласно внесенным изменениям в Программу, год реализации не обозначен;

5) **строительство крытого плавательного бассейна в г. Алагир** на сумму 230млн. руб. Согласно внесенным изменениям в Программу, год реализации не обозначен.

Таким образом, результат реализации Программы составляет 0%; не достигнут обозначенный целевой показатель.

 **II. Здравоохранение**

 Национальным проектом «Здравоохранение» определены такие ключевые цели, как снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, смертности от болезней системы кровообращения, от новообразований, младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, оптимальной доступности для населения медицинских организаций, сокращение времени ожидания в очереди, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.

**Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»**

 Укомплектованность врачебными кадрами в Алагирском районе составляет:

 - врачи – 87,%;

 - средний медицинский персонал- 92%.

 В настоящее время в системе работает 113 врачей, что составляет 32,5 на 10 тысяч населения; 2 провизора; 4 врача - лаборанта.

 Средний медицинский персонал- 245, из них 10 регистраторов, 2- мед. статистика.

 За 2021 год в медицинские учреждения района принято 9 врачей, в том числе:

 - врача хирурга - 1,

 - врачей терапевтов участковых – 5,

 - врач рентгенолог -1,

 - врач трансфузиолог-1,

 - врач психиатр-нарколог-1,

 За 2021 год принято 2 специалиста со средним медицинским образованием.

**Реализация регионального проекта**

 **«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»**

 С целью снижения смертности в ГБУЗ «Алагирской ЦРБ» разработаны планы мероприятий по сокращению смертности населения района от основных причин (ишемической болезни сердца, цереброваскулярных заболеваний, болезней органов дыхания, туберкулеза, онкологических заболеваний, болезней органов пищеварения). Ежемесячно ведется мониторинг реализации плана мероприятий по сокращению смертности, информирование и индивидуальные беседы населения о факторах риска и осложнениях заболеваний, формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

**Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»**

 Смертность от злокачественных новообразований за 2021 год в районе составила – 154,4 на 100 тыс. населения, что выше, чем за аналогичный период 2020 года (в 2020 году смертность от злокачественных новообразований составила –123,6на 100 тыс. населения). Целевой показатель: 199,5 человека на 100 тыс. населения. Таким образом, **достигнутые результаты выше целевого показателя на 38,0 %**

**Реализация регионального проекта Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»**

 Продолжается работа по укреплению материально-технической базы Алагирской ЦРБ.

 В 2021 году:

 1) построены современные, оснащенные всем необходимым оборудованием, ФАП-ы в населенных пунктах: п. Рамоново и с. Верхний Бирагзанг. Пациентам оказывается вся необходимая помощь на высоком уровне и в комфортных условиях;

 2) осуществлены капитальный ремонт в Црауской врачебной амбулатории и Дзуарикауской врачебной амбулатории,

 **На 2022 год** запланирован капитальный ремонт ФАП с. Цаликово Ногкауского сельского поселения.

 **На 2023 год** запланирована реконструкция ФАП с Красный Ход.

 За 2021год профилактическими осмотрами были охвачены:

 -1473 человек взрослого населения;

 - более 5754 несовершеннолетних детей;

 Диспансеризацией определенных групп взрослого населения было охвачено –3882человека.

 С целью повышения качества и доступности медицинской помощи населению в труднодоступные населенные пункты по утвержденному графику выезжает мобильный комплекс с бригадой врачей-специалистов.

 За 2021г было осуществлено 126 выездов на медицинском мобильном комплексе в отдаленные села и осмотрено 1229 человека. Были даны рекомендации по лечению и профилактике заболеваний.

 На базе терапевтического отделения ГБУЗ «Алагирской ЦРБ» функционируют койки паллиативной помощи, проводится работа по улучшению качества оказания поддержки пациентам и их родным.

 III. **Образование**

В рамках **Государственной программы «Развитие образования Республики Северная Осетия-Алания» на 2020-2024годы** Алагирский район участвует в трех федеральных проектах национального проекта «Образование»:

 - «Современная школа»,

 - «Успех каждого ребенка»,

 - «Цифровая образовательная среда»

 **I**. В рамках федерального проекта **«Современная школа»** в 2021 году центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» открылись в трех школах района: МБОУ СОШ с. Майрамадаг, МБОУ СОШ с. Дзуарикау, структурном подразделении МБОУ СОШ №3 (СОШ № 4).

 **II.** В рамках федерального проекта **«Успех каждого ребенка»** реализуются следующие направления:

1. **Персонифицированное финансирование дополнительного образования**

 Учреждения дополнительного образования района МБУ ДО «Центр детского творчества им.  К. Х. Пагиева», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МБУ ДО  "Алагирская детская школа искусств", участвуют в системе по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования, благодаря которой дети смогут обучаться бесплатно в любой организации, в том числе и частной, используя бюджетные средства.

 На 30.12.2021 г. в Алагирском районе выдано учащимся общеобразовательных учреждений 4381 сертификатов. Дети получили специальные документы с уникальным номером, который присваивается ребенку. Охват детей услугами дополнительного образования составляет 67,3% (3877 от 5763) от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.

На 2022 год планируется доведение целевого показателя - охвата детей услугами дополнительного образования до 78% .

 **2. ПроеКТОриЯ**

Образовательный интернет-портал «ПроеКТОриЯ» ориентирован на старшеклассников, авторов инженерных разработок, которые, решая сложные задачи в настоящий момент, проектируют высокотехнологичное будущее. Цель проекта заключается в том, чтобыпомочь талантливым школьникам сориентироваться в возможностях карьерного развития и сделать осознанный выбор своей профессиональной траектории.

 В 2020 - 2021 учебном году более 9000 школьников приняли участие во всероссийских открытых уроках. Это профориентационные онлайн-мероприятия, организованные Министерством просвещения РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ».

 **3. Билет в Будущее**

Участие в проекте «Билет в будущее» школьников с 6 по 11 классы дает возможность пройти расширенное тестирование на **профориентацию с учетом личных особенностей.** Родителю и ребенку нужно пройти регистрацию на Платформе проекта, у каждого свой личный кабинет, в котором будут отражаться результаты участия. Онлайн-диагностика состоит из **тестов и интерактивных игр,** которые помогают участнику определить **профессиональные интересы и склонности,** оценить **осведомленность о мире профессий, выявить свои сильные стороны и зоны развития.**

 В проекте «Билет в Будущее» приняло участие более 400 школьников из 15 общеобразовательных учреждений Алагирского района.

 **4. Шахматные гостиные**

На базе семи школ района (МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ с. Црау, МБОУ СОШ с. Майрамадаг, МБОУ СОШ п.Верхний Фиагдон, МБОУ СОШ п. Мизур) и одном учреждении дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского творчества им.  К. Х. Пагиева») учащиеся в свободное от учебы время занимаются шахматами в оборудованных шахматных гостиных.

 **5. Робототехника**

Внедрение такого нового направления как «Робототехника» удовлетворяет творческие, познавательные потребности детей и их родителей, развивает технические способности и возможности средствами конструктивно-технологического подхода, гармонизации отношений ребенка и окружающего мира устойчивого противостояния любым негативным социальным и социотехническим проявлениям.

Робототехника — отдел прикладной науки, который занимается проектированием, производством и применением автоматизированных технических систем — роботов.

В рамках федерального проекта **«Успех каждого ребенка»** для создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в 2021 год были отремонтированы спортзалы МБОУ СОШ с. Црау и филиала МБОУ СОШ № 5 в п. Верхний Бирагзанг.

 **III.** В 2021 году в рамках ф**едерального проекта «Цифровая образовательная среда»** четыре школы Алагирского района - МБОУ СОШ п. Верхний Фиагдон, МБОУ СОШ п. Мизур, МБОУ СОШ с. Дзуарикау и МБОУ СОШ с.Майрамадаг оснащены современным цифровым оборудованием. Для внедрения цифровой образовательной среды образовательные организации будут обеспечены материально-технической базой. Для этих целей из федерального бюджета было осуществлено финансирование в размере 7,5 млн. руб..

 В **2022 году** центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» откроются в трех школах района:

 - МБОУ ООШ п. Рамоново,

 - филиале МБОУ СОШ с. Суадаг в с. Ногкау,

 - филиале МБОУ СОШ №5 в с. Верхний Бирагзанг.

 На обеспечение функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленности **запланировано 4 706 239,8 руб.** (приобретение оборудования осуществляется за счет федерального бюджета), для ремонта кабинетов в этих школах - **3 000 000 руб**лей.

 **IV. Жилье и городская среда**

 В рамках реализации Государственной программы РСО-Алания **«Формирование современной городской среды на 2018-2024годы»**, утвержденная Постановлением Правительства РСО-Алания от 29.08.2017г. №337 «О Государственной программе РСО-Алания «Формирование современной городской среды на 2018-2020годы» (далее – Программа) были благоустроены:

 1. **Четыре общественные территории**:

- территория Дома культуры п. Верхний Фиагдон на сумму 2 млн. 328тыс. руб.;

- сквер по ул. Цаликова – Комсомольская (микрорайон УЗК) г. Алагир на сумму 5 млн.392 тыс. руб.;

 - территория мемориала погибшим в годы ВОВ 19341 – 45 г.г. в с. Ногкау на сумму 1 млн.153 тыс. руб.;

 - сквер в населенном пункте Верхний Бирагзанг на сумму 2 млн.692 тыс. рублей.

 2. Пять дворовых территорий (полностью освещенных оборудованных местами для проведения досуга и отдыха (спортивные площадки, детские площадки и т.д.) малыми архитектурными формами

- три в поселке Верхний Фиагдон на общую сумму 1 млн. 539 тыс. руб.

- два в г. Алагир (квартал Энергетиков №7 и ул. К. Хетагурова, №95) на общую сумму – 2 млн. 134 тыс. руб..

 Общая сумма освоенных финансовых (бюджетных) средств 15 млн. 650 тыс. рублей:

 За отчетный период **достигнут стопроцентный целевой показатель**.

 В 2021 году администрация местного самоуправления Алагирского района подала заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» в номинации малый город до 20 000 человек и выиграла грант на благоустройство парка Свято-Вознесенского Собора.

 В настоящее время разработана проектно-сметная документация (ПСД).

 Общая площадь благоустраиваемой территории – 3,25 га.

 Количество планируемых рабочих мест- 21 единица.

 Прогноз посещаемости – 164%

Общий объем финансирования – 85 млн. рублей, в т.ч. :

 - федеральные – 50 000 000 руб

 - региональные – 25 000 000 руб

 - муниципальные – 10 000 000 руб

 **На 2022год** планируются мероприятия на общую сумму **13 млн. 956** тыс. рублей.

 Благоустройство **4 (четырех) общественных территорий**:

 - спортивная детская площадка во дворе многоквартирного дома ул. К.Хетагурова, дом № 231 «Б» г. Алагир на сумму 3 млн. 520 тыс. рублей;

 - центральный парк п. Мизур на сумму 4 млн. 885 тыс. рублей;

 - территория монумента «Танк» (г. Алагир, ул. Ч. Басиевой, №99/1) на сумму 1 млн. 400 тыс. рублей;

 - территория Дома культуры с. Суадаг на сумму 4 млн. 336 тыс. рублей;

 Благоустройство **3(трех) дворовых территорий:**

 - благоустройство дворовой территории дома №101 ул. К.хетагурова, г. Алагир на сумму 1 млн. 113 тыс. рублей;

 - благоустройство дворовой территории дома №48 ул. Сталина, г. Алагир на сумму 1 млн. 074 тыс. рублей;

 - благоустройство дворовой территории корпуса № 31 поселка Мизур на сумму 433 тыс. рублей.

 Всего по Программе предусматривается 16 млн. 600 тыс. рублей.

 V. **Культура**

Целью национального проекта «Культура» является увеличение к 2024 году числа граждан, вовлеченных в культуру путем создания современной инфраструктуры для развития культуры, внедрение в деятельность учреждений культуры района новых форм и методов работы, поддержка культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение национальной, самобытной культуры.

На территории муниципального образования Алагирский район реализуются **3 (три) федеральных проекта**: «Культурная среда», «Творческие люди»; реализация регионального проекта «Цифровая культура».

 В отчетном году в рамках реализации федерального проекта **«Культурная среда»** были реализованымероприятия:

1. Капитальный ремонт Дома культуры и библиотеки с. Суадаг.
2. Капитальный ремонт МБУ ДО «Алагирская детская школа искусств».
3. Подготовлена проектно-сметная документация для включения в национальный проект «Культура» на 2022 год Дома культуры с. Црау.

 В целях реализации федерального проекта **«Творческие люди»** для достижения целевого показателя «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» в 2021 году курсы повышения квалификации прошли 8 специалистов.

 **На 2022 год** запланировано:

 - повышение квалификация 60 специалистов в рамках федерального проекта **«Творческие люди»**;

 - переоснащение зрительного зала «Алагирской детской школы искусств» в современный виртуальный зал, где новые технологии помогут создать для наших зрителей возможность доступа к шедеврам музыкальной культурыв рамках реализации федерального проекта **«Цифровая культура»:**

 **-** приобретение специализированного автотранспортного средства для выездов творческих коллективов Домов культуры с концертными программами в горные сельские поселения.

 А также обозначены следующие мероприятия (но **без указания сроков их реализации**):

 - реконструкция Городского Дома культуры «Комсомолец»;

 - строительство новых Домов культуры с. Хаталдон, п. Рамоново и с. Нижний Бирагзанг (сформированы земельные участки под их строительство);

 - строительство Музейно-паркового комплекса ССЦК (**подготовлена проектно-сметная документация)**.

VI. **«Малое и среднее предпринимательство и**

**поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

 В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в национальный проект **«Малое среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,** реализуется региональный проект «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации Республики Северная Осетия – Алания».

 В целях достижения целевых показателей и результатов реализации регионального проекта были проведены конкурсы по отбору глав крестьянских (фермерских) хозяйств по предоставлению грантов **«Агростартап»** из республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания и средств федерального бюджета.

 В результате проведенных мероприятий **23 (двадцати трёх) субъектам МСП** Алагирского района оказана государственная поддержка из средств республиканского и федерального бюджетов в размере  **63,05 млн. рублей,** в том числе, по направлениям:

 - мясное скотоводство - 2 субъекта МСП - 6,8 млн. руб.;

 - молочное скотоводство - 4 субъекта МСП - 7,4 млн. руб.;

 - овцеводство - 3 субъекта МСП - 8,5 млн. руб.;

 - рыбоводство - 1 субъект МСП - 3,75 млн. руб.

 -пчёловодство -5 субъектов МСП - 6,6 млн. руб.;

 - многолетние

 насаждения -8 субъекта МСП -30,0 млн. руб.

 Кроме того. на поддержку и развитие семейных ферм было выделено **35,5 млн .рублей для 4 субъекта МСП** на следующие направления**:**

 -овцеводство - 1 субъект МСП -8,6 млн.руб.;

 - коневодство - 1 субъект МСП - 6,7 млн.руб.:

 - рыбоводство - 2 субъекта МСП - 20,2 млн.руб.

**Отчет** о реализации национального проекта «Малое среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Алагирского района

Республики Северная Осетия – Алания за **2021**г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Нормативно-правовой акт (постановление), утверждающий Программу | Источники финансирования | Объем финансирования **(млн. руб)** | Результат реализации (целевые показатели)Программы (проекта) |
| целевой показатель(субъектов МСП) | Результат(%) |
|  |  | **Всего** |  |  |  |
| Национальный проект «Малое среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Протокол от 24.12.2018 N 16, президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам |  |  |  |  |
| Федеральный проект«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Протокол заседания проектного комитета по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" от 11 декабря 2018 г. № |  |  |  |  |
| Региональный проект «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации республики Северная Осетия – Алания» | Постановление Правительства РСО-Алания от 30.04.2019 г №168 «Об утверждении правил предоставления субсидий на создание системы поддержки фермеров и сельской кооперации» |  |  |  |  |
| **Мероприятия:** |  |  |  |  |  |
| Предоставление грантов **«Агростартап»** |  | Всего | **63,05** | 23 | 100 |
| Федеральный бюджет | **56,65** |
| Бюджет РСО-Алания | **6,4** |
| Местный бюджет | **0** |
| Внебюджетные средства | **0** |
| Предоставление **грантов на развитие семейных ферм** |  | Всего  | **35,5** | 4 | 100 |
| Федеральный бюджет | **31,9** |
| Бюджет РСО-Алания | **3,6** |
| Местный бюджет | **0** |
| Внебюджетные средства | **0** |
| **Итого по Алагирскому****району** |  | **Всего**  | **98,55** | 27 | 100 |
| **Федеральный бюджет** | **88,55** |
| **Бюджет РСО-Алания** | **10,0** |
| **Местный бюджет** | **0** |
| **Внебюджетные средства** | **0** |

 **На 2022 год планируется:**

 **1)** предоставление грантов **«Агростартап» 25 (двадцати пяти) субъектам МСП на сумму 72,0 млн. руб.** по направлениям:

 - мясное скотоводство - 5 субъектов МСП - 21,0, млн. руб.;

 - молочное скотоводство - 7 субъектов МСП - 14,0 млн. руб.;

 - овцеводство - 7 субъекта МСП - 16,0 млн. руб.;

 -рыбоводство - 2 субъекта МСП - 7 млн. руб.;

 - птицеводство - 2 субъекта МСП -10,0 млн. руб.;

 - пчеловодство - 2 субъекта МСП - 4,0 млн. руб.; 2) предоставление грантов **на развитие семейных ферм по 4 (четырем) субъектам МСП на сумму 60,0 млн. руб.** по направлениям:

- мясное скотоводство - 1 субъект МСП - 25,0, млн. руб.;

 - молочное скотоводство - 1 субъект МСП - 20,0 млн. руб.;

 - овцеводство - 1 субъект МСП - 11,0 млн. руб.;

 - рыбоводство - 1 субъект МСП - 4,0 млн. руб..