Приложение

к постановлению администрации

Алагирского муниципального района

от14.11. 2023 года №2138

#

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности в

Алагирском муниципальном районе на 2024 – 2026 годы»

(далее - Муниципальная программа)

I. Паспорт Муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности вАлагирском муниципальном районе на 2024 – 2026 годы» |
| 2. | Наименование подпрограмм Муниципальной программы | 1.«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Алагирского муниципального района на 2024-2026 годы».2.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Алагирского муниципального района на 2024-2026 годы**».** |
| 3. | Основание для разработки муниципальной программы (дата, номер, наименование НПА) | -Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;-Бюджетный кодекс РФ (статья 1841);*-*Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации " в статьях 8 и 11;-постановление АМС Алагирского района от 10.08.2017г. №1071 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Алагирского муниципального района»;-постановление АМС Алагирского муниципального района от 11.10.2023г. №1813 «Об отверждении перечня муниципальных программ, реализуемых в Алагирском муниципальном районе» |
| 4. | Разработчик Муниципальной программы | Отдел инженерных коммуникаций и муниципальных закупок АМС Алагирского муниципального района |
| 5. | Ответственный исполнитель | Отдел инженерных коммуникаций и муниципальных закупок АМС Алагирского муниципального района |
| 6. | Соисполнители Муниципальных программ | Отдел капитального строительства АМС Алагирского муниципального района |
| 7 | Участники Муниципальной программы |  АМС поселений Алагирского муниципального района |
| 8.  | Цели и основные задачи Муниципальной программы |  -модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, рост их энергетической эффективности; -повышение уровня благоустройства территории Алагирского муниципального района;-улучшение качества жилищно-коммунальных услуг |
| 9. | Целевые показатели и индикаторы Муниципальной программы | -протяженность линий водоотведения, капитально отремонтированных – 600 м;-количество приобретённых контейнеров для сбора ТКО -22 ед.;-количество приобретённых бункеров для сбора ТКО -34 ед.; -количество благоустроенных контейнерных площадок – 20 ед.;-количество благоустроенных бункерных площадок – 30 ед;-количество приобретенных энергосберегающих уличных светильников – 210 ед. |
| 10. | Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап.Срок реализации Муниципальной программы2024-2026 годы. |
| 11.  | Объемы и источники финансирования Муниципальной программы на 2024 годв том числе: | Общий объем: 110 395 тыс. руб.Из них: 2024 г. – 78 265 тыс. руб.2025 г. – 16 065 тыс. руб.2026 г. – 16 065 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. |
| -за счет федерального бюджета (тыс. руб.) | Отсутствует |
| -за счет республиканского бюджета (тыс. руб.) | Отсутствует |
| 12. | Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | -ремонт линий водоотведения;-приобретение контейнеров и бункеров для ТКО;-благоустройство площадок для размещения бункеров и контейнеров; -приобретение энергосберегающих уличных светильников в соответствии с целевыми показателями. |

### II. Характеристика сферы реализации Муниципальной программы и проблемы, на решение которых она направлена

В 2023 году жилищно-коммунальный комплекс Алагирского муниципального района насчитывает:
     1) 75 миникотельных, 2 котельных. Из этого числа 21 миникотельная обслуживает бюджетные учреждения г. Алагир, 31 миникотельных обслуживают многоквартирные жилые дома г. Алагир, 23 миникотельных обслуживают бюджетные организации сельских поселений. Вид топлива миникотельных – природный газ. Теплоснабжение пос. Мизур и п. Верхний Фиагдон осуществляют котельные, работающие на природном газе. На обслуживание переданы в ГУП «Тепловые сети». Миникотельные многоквартирных жилых домов г. Алагир находятся на балансе Алагирского городского поселения. На обслуживании переданы МУП «Алагиркомфорт». Предприятия культуры находятся на балансе управления культуры Алагирского района, миникотельные управления образования находятся на балансе управления образования Алагирского района.

2) 7 водозаборов самотечных, 12 скважин 7 резервуаров, общим объёмом дебита подаваемого ресурса составляет 90 000 м3 в сутки.

3) 9 водоводов общей протяженностью 92,5 км.

4) 277,9 км. распределительных уличных водопроводных сетей г. Алагир и плоскостных сел:

5) 112,5 км. канализационных сетей.

6) 320 км. уличного освещения населенных пунктов Алагирского муниципального района.

7) 157 объектов электроэнергетики

8) 2 станции по обеззараживанию воды

 9) 31 единица лифтов, обеспечивающих транспортировку людей с одного уровня на другой в 12-ти многоквартирных жилых домах.

На сегодняшний день остро стоит вопрос повышения энергетической эффективности, снижения расходов природных ресурсов при предоставлении коммунальных услуг.

 Большая доля энергоресурсов в Алагирском муниципальном районе поставляется без количественного приборного учёта, на нормативной основе, в связи с этим затруднительно реально оценить уровень фактического энергопотребления. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации " в статьях 8 и 11, обязывает органы местного самоуправления разрабатывать и исполнять мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обеспечивать энергетическую эффективность зданий строений и сооружений. Для исполнения требований данного закона и планирования работ по оснащению зданий и сооружений энергосберегающим оборудованием, подготовке мероприятий при проведении их ремонта необходимо проведение энергетических обследований коммунальной инфраструктуры, оснащение их приборами учёта.

Потери и утечки воды и тепловой энергии значительно превышают допустимый уровень. Величина потерь в водоснабжении составляет до 30%. Потери тепловой энергии в процессе производства и транспортировки по данным мониторинга варьируются от 7% до 34%. Сокращение объемов нерационального потребления коммунальных услуг является одной из важных задач.

 Устойчивое развитие Алагирского муниципального района, качество его окружающей среды во многом зависят от обеспечения экологической безопасности, в первую очередь в сфере обращения с отходами производства и потребления. Образование отходов опережает их обезвреживание. На сегодняшний день на территории района только на свалку ежегодно свозится порядка 45 800 т. м.куб твёрдых бытовых отходов. Система санитарной очистки и уборки территории сельских поселений должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов.

Для обеспечения должного санитарного уровня сельских поселений, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

В Алагирском муниципальном районе существует острая проблема по обращению с отходами. Размещение отходов осуществляется на свалках. Кроме того, негативное влияние отходов сказывается не только на окружающую среду, но и на здоровье населения, в том числе на здоровье будущих поколений. Существует прямая зависимость темпов экономического роста и объемов образующихся отходов. На территории Алагирского муниципального района наблюдается острая нехватка мусорных контейнеров и бункеров. Также площадки под ними требуют благоустройства.

Необходимо отмерить, что к 20 ноябрю 2023 г. завершатся мероприятия по рекультивации городской (Алагир) свалки.

III.Цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результат, сроки и этапы реализации Муниципальной программы

3.1.Цели и основные задачи Муниципальной программы:

-реализация политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Алагирского муниципального района:
-повышение уровня благоустройства территории Алагирского муниципального района;
-обеспечение эффективной деятельности администрации Алагирского муниципального районав сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3.2.Целевые показатели и индикаторы реализации Муниципальной программы:

-протяженность линий водоотведения, капитально отремонтированных;

-количество приобретённых контейнеров и бункеров;

-количество благоустроенных контейнерных площадок.

3.3.Этапы и сроки реализации Муниципальной программы:

-муниципальная программа реализуется в один этап;

-срок реализации Муниципальной программы 2024-2026 годы.

3.4.Ресурсное обеспечение Муниципальной программы:

общий объем: 110 395 тыс. руб.

из них: 2024 г. – 78 265 тыс. руб.

2025 г. – 16 065 тыс. руб.

2026 г. – 16 065 тыс. руб.

Финансирование Муниципальной программы осуществляется из средств местного бюджета.

3.5.Ожидаемы результаты Муниципальной программы:

-модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, рост их энергетической эффективности;

-повышение уровня благоустройства территории Алагирского муниципального района;

-улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;

-приобретение энергосберегающих уличных светильников в соответствии с целевыми показателями.

IV. Механизм реализации и контроль за реализацией муниципальной программы

Разработчиком Муниципальной программы является отдел ИКМЗ АМС Алагирского муниципального района, Исполнителем - АМС сельских поселений Алагирского муниципального района, которые несут ответственность за текущее управление реализацией Муниципальной программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией мероприятий.

Реализация мероприятий Муниципальной программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2014 № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Контроль над выполнением Муниципальной программы осуществляет курирующий заместитель главы АМС.

Управление экономического развития АМС Алагирского муниципального района осуществляет:

-текущий контроль за ходом реализации Муниципальной программы;

-ежегодную оценку эффективности реализации Муниципальной программы;

-оценку эффективности реализации Муниципальной программы по завершению.

Мероприятия согласовываются всеми ответственными за подготовку и их реализацию и могут корректироваться в течении отчетного периода (изменяться, уточняться, дополняться).

Подпрограмма 1

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Алагирского муниципального района» (далее- Подпрограмма)

на 2024-2026 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства иповышение энергетической эффективности вАлагирском районе на 2024 – 2026 годы» |
| 2. | Наименование подпрограмм муниципальной программы | «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Алагирского муниципального района» на 2024-2026 годы. |
|  3. | Основание для разработки муниципальной программы (дата, номер, наименование НПА) | -Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;-Бюджетный кодекс РФ (статья 1841);-Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации " в статьях 8 и 11;-постановление АМС Алагирского района от 10.08.2017г. №1071 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Алагирского района»;- постановление АМС Алагирского муниципального района от 11.10.2023г. №1813 «Об отверждении перечня муниципальных программ, реализуемых в Алагирском муниципальном районе» |
| 4. | Разработчик муниципальной программы | Отдел инженерных коммуникаций и муниципальных закупок АМС Алагирского муниципального района;Отдел капитального строительства АМС Алагирского муниципального района. |
| 5. | Ответственный исполнитель | Отдел инженерных коммуникаций и муниципальных закупок АМС Алагирского муниципального района;Отдел капитального строительства АМС Алагирского муниципального района |
| 6. | Соисполнители муниципальных программ | Отдел капитального строительства АМС Алагирского муниципального района |
| 7 | Участники муниципальных программ | АМС поселений Алагирского муниципального района |
| 8.  | Цели и основные задачи муниципальной программы |  Цели и основные задачи Муниципальной программы изложены в п.8 паспорта Муниципальной программы.  |
| 9. | Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы |  Цели и основные задачи Муниципальной программы изложены в п.9 паспорта Муниципальной программы.  |
| 10. | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап.Срок реализации муниципальной программы:2024-2026 годы |
| 11.  | Объемы и источники финансирования муниципальной программы на 2024 годв том числе: | Общий объем: 108 625 тыс. руб.Из них: 2024 г. – 77 675 тыс. руб. 2025 г. – 15 475 тыс. руб. 2026 г. – 15 475 тыс. руб. из средств местного бюджета. |
| - за счет федерального бюджета (тыс. руб.) | Отсутствует |
| - за счет республиканского бюджета (тыс. руб.) | Отсутствует |
| 12. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  Цели и основные задачи Муниципальной программы изложены в п.12 паспорта Муниципальной программы.  |

Подпрограмма II

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Алагирского муниципального района на 2024-2026 годы**»**(далее- подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства иповышение энергетической эффективности вАлагирском муниципальном районе на 2024 – 2026 годы» |
| 2. | Наименование подпрограммы Муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Алагирского муниципального района на 2024-2026 годы**»** |
|  3. | Основание для разработки Муниципальной программы (дата, номер, наименование НПА) | -Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;-Бюджетный кодекс РФ (статья 1841);-Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации " в статьях 8 и 11--постановление АМС Алагирского района от 10.08.2017г. №1071 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Алагирскогомуниципального района»;-постановление АМС Алагирского муниципального района от 11.10.2023г. №1813 «Об отверждении перечня муниципальных программ, реализуемых в Алагирском муниципальном районе» |
| 4. | Разработчик Муниципальной программы | Отдел инженерных коммуникаций и муниципальных закупок АМС Алагирского муниципального района |
| 5. | Ответственный исполнитель | Отдел инженерных коммуникаций и муниципальных закупок АМС Алагирского муниципального района |
| 6. | Соисполнители муниципальнойподпрограммы | Отсутствует |
| 7 | Участники муниципальных программ |  АМС поселений Алагирского муниципального района |
| 8.  | Цели и основные задачи муниципальной подпрограммы |  Цели и основные задачи Муниципальной программы изложены в п.8 паспорта Муниципальной программы.  |
| 9. | Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы |  Цели и основные задачи Муниципальной программы изложены в п.9 паспорта Муниципальной программы.  |
| 10. | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап.Срок реализации муниципальной программы:2024-2026 годы |
| 11. | Объемы и источники финансирования муниципальной программы на 2024 годв том числе: | Общий объем: 1 775 тыс. руб.Из них: 2024 г. – 590 тыс. руб. 2025 г. – 590 тыс. руб. 2026 г. – 590 тыс. руб.  |
| - за счет федерального бюджета (тыс. руб.) | Отсутствует |
| - за счет республиканского бюджета (тыс. руб.) | Отсутствует |
| 12. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  Цели и основные задачи Муниципальной программы изложены в п.12 паспорта Муниципальной программы.  |